# 无畏契约战术手册 — 网站开发项目总结

AI Agent 全流程驱动的中文 Valorant 战术知识库

# 一、项目概述

《无畏契约战术手册》是一个面向中国 Valorant 玩家的中文战术知识库网站。当前中文社区缺乏结构化的战术资料，玩家只能从零散的视频、论坛帖子和英文资源中自行整理。本网站将 VCT 职业比赛战术、报点点位、阵容搭配整合为系统化中文文字攻略，支持按地图浏览、按章节展开阅读。

# 二、技术栈

| 框架 | Next.js 16 (Turbopack) |
| --- | --- |
| 渲染模式 | 静态导出 (output: 'export') |
| 样式方案 | Tailwind CSS v4 + 自定义战术 HUD 主题 |
| 内容格式 | MDX (地图攻略) + JSON (阵容/特工数据) |
| Markdown 渲染 | react-markdown + remark-gfm + rehype-raw |
| 图片处理 | Sharp 批量转换 PNG → WebP |
| 字体方案 | Geist 自托管 woff2（不依赖 Google Fonts） |
| 部署平台 | Vercel + Cloudflare Pages |

# 三、AI Agent 嵌入开发流程

本次开发全流程由 AI Agent 执行，覆盖传统开发团队的完整职能：

| 角色 | AI Agent 执行的任务 |
| --- | --- |
| 前端开发 | 全站 15+ 组件编写，5 个页面路由，响应式布局 |
| 后端/数据层 | MDX 解析器、JSON 内容加载、TypeScript 类型系统设计 |
| 内容创作 | 62 套阵容战术文案（每套含协同配合 + 整体策略，约 200-300 字中文） |
| UI 设计 | 战术 HUD 视觉风格（角标装饰、扫描线动画、中文排版系统） |
| 图片工程 | 12 张报点图爬取（Liquipedia）+ 43MB → 1.6MB WebP 压缩 |
| 性能优化 | 动态导入、图片格式转换、静态资源自托管、代码分割 |
| 运维部署 | Vercel 自动部署、Cloudflare Pages 配置 |

Agent 工作模式：需求分析 → 提交计划审批 → 分阶段执行 → 构建验证 → 迭代修复。全程 12 次提交，3 轮大型重构。

# 四、已完成模块

1. 首页 — Hero 战术标语 + 轮换地图池 + 快捷导航
  2. 地图攻略 (/maps) — 13 张地图卡片列表，筛选轮换/非轮换
  3. 地图详情 (/maps/[slug]) — 手风琴折叠面板（地图概览/报点/进攻战术/防守战术），滚动目录侧边栏，报点标注图，阵容推荐卡片
  4. 阵容推荐 (/compositions) — 13 张地图统一阵容列表（攻防共用）
  5. 特工图鉴 (/agents) — 29 位特工按角色筛选，头像+技能信息
  6. 关于 (/about) — 站点介绍
  7. 404 / Error — 中文错误页面与错误边界
  8. 自动生成 sitemap.xml

# 五、内容规模

| 内容类型 | 规模 |
| --- | --- |
| 地图攻略 (MDX) | 13 张，每张含 2-6 个战术章节 |
| 阵容推荐 | 62 套，60 套含详细协同配合 + 战术安排 |
| 特工数据 | 29 位，含角色、技能、国籍等完整信息 |
| 报点图 | 12 张（来源：Liquipedia 社区） |
| 中文总字数 | 约 110KB（约 5.5 万汉字） |

# 六、性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 构建总大小 | 6.8 MB（含全部静态资源） |
| 首页 JS | 621 KB (gzip 后约 200 KB) |
| 图片总大小 | 1.6 MB（从 43MB PNG 压缩为 WebP） |
| 外部依赖 | 0（无 Google Fonts、无运行时 API 调用） |
| 首屏加载 | HTML 预渲染战术内容，交互 JS 异步加载 |
| 构建时间 | 约 6s（编译 + 静态生成 22 条路由） |
| 字体加载 | 自托管 woff2，196KB，不依赖外部 CDN |

# 七、上线状态

• Vercel 部署：valorant-tactics.vercel.app（海外可访问）

• Cloudflare Pages：配置已就绪，连接 GitHub 后即可实现国内直连访问

• GitHub 仓库：https://github.com/RaymondC07-op/valorant-tactics

# 八、AI Agent vs 传统开发效率对比

| 环节 | 传统方式 | AI Agent 方式 |
| --- | --- | --- |
| 62 套阵容文案编写 | 2-3 天 | 约 30 分钟 |
| 12 张报点图收集处理 | 1-2 天 | 约 15 分钟 |
| UI 设计 + 实现 | 3-5 天 | 约 2 小时 |
| 全站性能优化 | 1-2 天 | 约 30 分钟 |
| 上线前审计修复（23 项） | 1 天 | 约 1 小时 |
| 部署 + CI/CD 配置 | 0.5 天 | 约 15 分钟 |

# 九、关键性能优化

图片优化（PNG → WebP）：43.2MB → 1.6MB，减少 97%。地图背景图单张最大从 6.9MB 降至 110KB，特工头像从 1.5MB 降至 252KB。所有资源自托管，零外部依赖（无 Google Fonts、无运行时 API 调用）。

JavaScript 优化：react-markdown（314KB）通过 next/dynamic 异步加载，首屏 HTML 预渲染完整内容，用户看到页面时即可阅读全部战术，交互功能随后激活。首页 JS 总量 621KB（gzip 后约 200KB）。